## Slide 1: 「공공 AI사업 추진체계 유연화 방안 마련」 제안요약서
한국지능정보사회진흥원(NIA) · 사업예산 70,000,000원(부가세 포함) · 기간 180일

## Slide 2: 목차
평가 구조 — 기술능력평가 90% + 입찰가격평가 10%, 기술 100점 만점의 85% 미만은 협상 대상에서 제외
Ⅰ. 일반현황 (20점)
Ⅱ. 전략 및 방법론 (30점)
Ⅲ. 사업수행 (30점)
Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원 (18점)
Ⅴ. 사회적 가치 및 안전 관리 (2점)
목차는 제안요청서 Ⅳ-3-나 기술평가 배점표의 항목 순서를 그대로 따랐습니다

## Slide 3: Ⅰ. 일반현황 — 제안사 일반현황·조직 및 인원·수행조직 및 업무분장
배점 20점 (5 + 5 + 10)
제안사 일반현황 (5점) — 일반현황과 주요 연혁이 본 사업 수행 내용과 이어지는지를 봅니다
  [제안사명] · 설립 [연도] · 주요 연혁 [기재 필요]
제안사의 조직 및 인원 (5점) — 조직과 인원현황이 사업 수행에 적정한지를 봅니다
  총 인원 [명] · AI 정책·법제도 연구인력 [명]
수행조직 및 업무분장 (10점) — 이 장에서 배점이 가장 큽니다
  PM 1명 전담, 유형화·재설계·법제 세 축에 책임자를 각각 배치
  자문 풀은 AI기술전문가·발주자·사업자·관계부처 10명 이상으로 착수 전에 확보

## Slide 4: Ⅱ. 전략 및 방법론 ① — 사업 이해도
배점 10점 — 제안요청 내용의 이해, 제안의 목적·범위·전제조건, 특징과 장점을 봅니다
추진 배경
  AI 기술의 특성을 고려하지 않은 획일적 정보화사업 프로세스가 공공 AI 사업의 비효율을 낳고 있습니다
원문이 짚은 세 한계점
  기술-사업 주기 불일치 — 기획부터 구축까지 오래 걸려 완료 시점에 기술이 노후화됩니다
  절차상 비효율 — 일부 기능만 도입·교체해도 전면 재구축으로 진행됩니다
  운영관리 미흡 — 장애 대응 중심 유지보수라 모델 성능 저하에 적시 대응이 어렵습니다
전제조건 — 이 사업의 산출물은 시스템이 아니라 절차와 법·제도 개정안입니다

## Slide 5: Ⅱ. 전략 및 방법론 ② — 추진전략·사업 방법론
배점 20점 (추진전략 10 + 사업 방법론 10)
추진전략 — 일정에서 읽히는 두 가지 압박에 맞춥니다
  앞단 압축: 유형화와 전문가 10명 이상 의견수렴이 M 한 달에 몰려 있어 전문가 풀을 착수 전 확보
  뒷단 병렬: 개정안 작성(M+3~M+5)과 자문회의(M+4~M+5)를 두 트랙으로 동시 운영
사업 방법론 — 원문이 요구한 정량 요건을 그대로 설계에 넣습니다
  유형 최소 5개 이상 정의, 유형별 특성과 대표사례 기술
  전문가 의견수렴 10명 이상
  최근 3년 사례를 유형별 3건 이상, 정량분석과 담당자 인터뷰 병행
적용(활용) 경험 [기재 필요] · 산출물 제출시기는 M / M+3 / M+5 (제안)

## Slide 6: Ⅲ. 사업수행 ① — 유형화 및 과제 선정, 추진체계 재설계
가. 유형화 및 유연화 적용 과제 선정 (10점)
  PoC·BMT, 신규구축, 운영서비스 AI모델 도입·교체 등 5개 이상 유형 정의
  복합 사업의 일관 분류 기준 — 사업목적, 예산비중, 핵심 산출물
  유형별 전단계 비효율·제약요인 분석과 단계별 문제점 목록
  전자정부법·국가계약법·소프트웨어진흥법·국가재정법으로 유연화 가능 범위와 제약 범위를 구분
나. 추진체계 재설계 (10점)
  AI전략위·조달청 등과 협의해 개선과제와 방향을 공동 도출
  해외 사례 — 미국 GSA, 영국 Guidelines for AI procurement, EU MCC-AI
  감리 제도와 AI-PMO로 기존 품질관리 체계와 연계
  기획·발주·구축·검증·운영 전주기 재설계와 현행 대비 단계별 비교표
  소요시간·사업기간·사업비·재작업비용·과업변경 건수로 효과를 재고 시각화

## Slide 7: Ⅲ. 사업수행 ② — 법·제도 개선안 마련
배점 10점 — 사업수행 30점은 세 축에 10점씩 균등 배분돼 있습니다
제도개선
  재설계 프로세스 적용에 필요한 법령을 전수조사합니다 (시행규칙·고시·가이드 포함)
  개정 대상별 개정안을 작성하고 제도개선 로드맵을 만듭니다
  법령 개정 없이 가이드·고시 수준에서 먼저 적용할 수 있는 사항을 따로 뽑습니다
의견수렴
  조달청·AI전략위·기획예산처·재정경제부·과학기술정보통신부, 발주자·수행사·법제도 전문가 자문회의
  수렴 의견을 분석해 개정안과 로드맵에 반영
로드맵 — 단기는 가이드·고시 개정, 중장기는 법률과 시행령 제·개정

## Slide 8: Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원 / Ⅴ. 사회적 가치 및 안전 관리
Ⅳ. 프로젝트 관리 및 지원 (18점)
  관리방법론 5점 — 사업위험·진도·산출물 형상과 문서 관리 절차
  관리역량 5점 — PM [성명·유사 프로젝트 관리 경력 기재 필요]
  일정계획 5점 — M~M+5 여섯 구간에 활동·기간·자원·핵심인력 배정
  보안관리방안 3점 — 보안 관리체계, 자료유출방지, 개인정보보호, 산출물 정보보호
보고 체계 — 주간보고 상시, 중간보고 M+2, 종료보고 M+5
Ⅴ. 사회적 가치 및 안전 관리 (2점)
  안전관리 매뉴얼 작성과 관련자 교육계획
  비상상황·재난 발생 시 대응 방안
  사업장 구축 시 사업장과 수행인력의 안전·보건관리 방안
보안 3점과 안전 2점은 정형 항목입니다. 표준 서식으로 5점을 확실히 확보합니다

## Slide 9: 참고 — 제안 작성 핵심 유의사항
탈락과 직결되는 요건
  기술능력평가 100점 만점의 85% 미만이면 협상 대상에서 제외됩니다
  입찰참가자격 3중 요건 — 조달청 입찰참가자격등록증, 학술연구용역(업종코드 1169) 등록, 소기업·소상공인 확인서. 공동수급업체 모두에게 적용됩니다
  공동이행방식만 가능하고, 공동수급체는 5개 이하·구성원별 지분 10% 이상. 입찰서 제출 이후에는 구성을 바꿀 수 없습니다
PM 요건
  제안서에 PM을 반드시 명시해야 하며, 미명시하거나 평가 당일 불참하면 서면평가로 전환됩니다
  PM과 전담인력은 수행기간 중 변경할 수 없고, 변경 시 발주기관 사전승인이 필요합니다
제출 형식
  PDF만 허용, 총 300MB 이하, 파일 4개 이하. 제안서 본문은 별지를 빼고 50페이지 이내 권고
  제출된 제안서는 계약조건의 일부가 됩니다. 정량 약속은 달성 가능한 수준으로만 씁니다

## Slide 10: 감사합니다